Dokumentu saraksts, veicot būvdarbus

Informācija apkopota uz 2017.gada 27.jūniju

| Nr. p. k. | Dokumenta nosaukums | Atsauce uz ārējo normatīvo aktu |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Būvuzraudzības plāns | Ministru kabineta noteikumi Nr. 500 „Vispārīgie būvnoteikumi” 2.14.p. |
| 2. | Precizēts būvuzraudzības plāns (ja darbu veikšanas projektā izdarītās izmaiņas skar būvuzraudzības plānā ietvertos darbu posmus) | Ministru kabineta noteikumi Nr. 500 „Vispārīgie būvnoteikumi” 128.p. |
| 3. | Darba aizsardzības plāns | Izriet no Ministru kabineta noteikumiem Nr. 500 „Vispārīgie būvnoteikumi” 82.p., 93.p. 93.1.a.p., Ministru kabineta noteikumiem Nr. 529 „Ēku būvnoteikumi” 76.p. 76.3.a.p. |
| 4. | Būvdarbu žurnāls | Ministru kabineta noteikumi Nr. 500 „Vispārīgie būvnoteikumi” 83.1., 84.p. |
| 5. | Autoruzraudzības žurnāls (ja objektā tiek veikta autoruzraudzība) | Ministru kabineta noteikumi Nr. 500 „Vispārīgie būvnoteikumi” 83.2., 84.p. |
| 6. | Būvprojekts | Ministru kabineta noteikumi Nr. 500 „Vispārīgie būvnoteikumi” 84.p. Ministru kabineta noteikumi Nr. 529 „Ēku būvnoteikumi” 103.p. 103.1.a.p. |
| 7. | Būvatļaujas kopija (apliecināta) | Ministru kabineta noteikumi Nr. 500 „Vispārīgie būvnoteikumi” 84.p. Ministru kabineta noteikumi Nr. 529 „Ēku būvnoteikumi” 103.p. 103.1.a.p. Ministru kabineta noteikumi Nr. 916 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” 47.p. |
| 8. | Būvizstrādājumu atbilstību apliecinoša dokumentācija Iebūvēto materiālu un konstrukciju ekspluatācijas īpašību deklarācijas, uz kuriem attiecas saskaņotā tehniskā specifikācija | Izriet no Būvniecības likuma 18.p.(4) 3) Ministru kabineta noteikumi Nr. 500 „Vispārīgie būvnoteikumi” 84.p. https://ec.europa.eu/growth/single-market/european-standards/harmonised-standards/construction-products_en https://ec.europa.eu/growth/single-market/european-standards/harmonised-standards/ecodesign_en |
| 9. | Būvizstrādājumu atbilstību apliecinoša dokumentācija Iebūvēto materiālu un konstrukciju, uz kuriem attiecināmi MK noteikumu Nr. 156 Būvizstrādājumu tirgus uzraudzības kārtība 1. pielikumā minētie Latvijas valsts standarti, atbilstību apliecinošie dokumenti | Izriet no Būvniecības likuma 18.p.(4) 3) MK noteikumu Nr. 156 “Būvizstrādājumu tirgus uzraudzības kārtība” IV.1 sadaļa |
| 10. | Būvizstrādājumu atbilstību apliecinoša dokumentācija Iebūvēto materiālu un konstrukciju, uz kuriem nav attiecināmas saskaņotās tehniskās specifikācijas un MK noteikumu Nr. 156 Būvizstrādājumu tirgus uzraudzības kārtība 1. pielikumā minētie Latvijas valsts standarti, tehniskā pase, instrukcija vai cita veida dokuments | Izriet no Būvniecības likuma 18.p.(4) 3) MK noteikumu Nr. 156 “Būvizstrādājumu tirgus uzraudzības kārtība” IV.2 sadaļa |
| 11. | Darbu organizācijas projekts | Ministru kabineta noteikumi Nr. 500 „Vispārīgie būvnoteikumi” 93.1.p. |
| 12. | Darbu veikšanas projekts | Ministru kabineta noteikumi Nr. 500 „Vispārīgie būvnoteikumi” 93.1.p. Ministru kabineta noteikumi Nr. 529 „Ēku būvnoteikumi” 119.p. Izriet no 97.p. Latvijas būvnormatīvs LBN 310-14 “Darbu veikšanas projekts” 2.p. |
| 13. | Darba aizsardzības koordinatora rīkojums būvdarbu veikšanas posmam (norīko Pasūtītājs) | Ministru kabineta noteikumi Nr. 500 „Vispārīgie būvnoteikumi” 94.p. Izriet no 5.pielikums 10.p. Ministru kabineta noteikumi Nr. 529 „Ēku būvnoteikumi” 103.p. 103.2.a.p. – ja būvdarbus veiks vairāk nekā viens būvdarbu veicējs |
| 14. | Saskaņotu ar būvuzraugu atsevišķu būvdarbu veicēju saraksts (ja tie nav minēti galvenā būvdarbu veicēja un pasūtītāja noslēgtajā līgumā) | Izriet no Ministru kabineta noteikumi Nr. 500 „Vispārīgie būvnoteikumi” 100.11.p. |
| 15. | Atbildīgā būvdarbu vadītāja dalīta laika uzskaite | Izriet no Ministru kabineta noteikumi Nr. 500 „Vispārīgie būvnoteikumi” 100.13.p. |
| 16. | Rakstiskas vienošanās ar pārējiem būvniecības dalībniekiem par izmaiņām būvprojektā būvdarbu gaitā, kuras var izdarīt būvprojekta izstrādātājs vai autoruzraugs (ja plānotās izmaiņas neskar būves vizuālo risinājumu, būves apjomu, būvvietu vai būves lietošanas veidu) | Izriet no Ministru kabineta noteikumi Nr. 500 „Vispārīgie būvnoteikumi” 115.p. |
| 17. | Būvuzrauga dalīta laika uzskaite | Izriet no Ministru kabineta noteikumi Nr. 500 „Vispārīgie būvnoteikumi” 125.20.p. |
| 18. | Būvdarbu veicēja (būvētāja, galvenā būvdarbu veicēja, atsevišķu būvdarbu veicēja) civiltiesiskās atbildības obligātā apdrošināšana | Izriet no Būvniecības likuma 5.p. (1) 9), 20.p. Izriet no Ministru kabineta noteikumi Nr. 500 „Vispārīgie būvnoteikumi” 131.4., 139.6.p.p. Izriet no Ministru kabineta noteikumi Nr.502 „Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu” |
| 19. | Atsevišķu būvdarbu veicēju norīkoto būvdarbu vadītāju rīkojumi | Izriet no Ministru kabineta noteikumi Nr. 500 „Vispārīgie būvnoteikumi” 5.pielikums, 6.2.p. |
| 20. | Izmaiņas vai papildinājumi būvprojekta dokumentācijā | Izriet no Ministru kabineta noteikumi Nr. 500 „Vispārīgie būvnoteikumi” 5.pielikums, 7.2.p. |
| 21. | Reģistrētie būvdarbu žurnālā segto darbu un nozīmīgo konstrukciju pieņemšanas akti | Izriet no Ministru kabineta noteikumi Nr. 500 „Vispārīgie būvnoteikumi” 5.pielikums, 8.4.p. Ministru kabineta noteikumi Nr. 529 „Ēku būvnoteikumi” 127.p., 11. un 12.pielikums |
| 22. | Izbūvētās ugunsdrošībai nozīmīgas inženiertehniskās sistēmas pieņemšanas akts | Ministru kabineta noteikumi Nr. 529 „Ēku būvnoteikumi” 127.p., 13.pielikums |
| 23. | Akts par pirms darbu atsākšanas veiktu atkārtotu iepriekš veikto segto darbu kvalitātes pārbaudi (ja būvniecības gaitā veidojas pārtraukums, kura laikā iespējami ar aktu pieņemto segto darbu bojājumi) | Ministru kabineta noteikumi Nr. 529 „Ēku būvnoteikumi” 129.p. |
| 24. | Projekta vadītāja rīkojums (norīko Pasūtītājs) | Izriet no Ministru kabineta noteikumi Nr. 92 „Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus” 6.p. |
| 25. | Valsts darba inspekcijai iepriekšējā paziņojumā par būvdarbu veikšanu sniegtā informācija (ja nepieciešams, tās regulāri atjauno) | Ministru kabineta noteikumi Nr. 92 „Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus” 12., 13.p. |
| 26. | Nodarbināto saraksts | Izriet no Ministru kabineta noteikumi Nr. 92 „Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus” 28.1p. |
| 27. | Autoruzrauga norīkošanas dokuments | Ministru kabineta noteikumi Nr. 500 „Vispārīgie būvnoteikumi” 6.pielikums, 2.4.p. |
| 28. | Būvdarbu veicēja atbildīgā būvdarbu vadītāja rīkojums | Izriet no Ministru kabineta noteikumi Nr. 500 „Vispārīgie būvnoteikumi” 7.pielikums |
| 29. | Būvuzrauga rīkojums | Izriet no Ministru kabineta noteikumi Nr. 500 „Vispārīgie būvnoteikumi” 8.pielikums |
| 30. | Būvvaldē reģistrētu atbildīgo būvdarbu vadītāju saistību rakstu apliecinātas kopijas | Izriet no Ministru kabineta noteikumi Nr. 500 „Vispārīgie būvnoteikumi” 96.p. Ministru kabineta noteikumi Nr. 916 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” 47.p. |
| 31. | Būvvaldē reģistrēta būvuzrauga saistību raksta apliecināta kopija | Izriet no Ministru kabineta noteikumi Nr. 500 „Vispārīgie būvnoteikumi” 121., 124.p.p. Ministru kabineta noteikumi Nr. 916 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” 47.p. |
| 32. | Atsevišķu būvdarbu veicēja apliecinājums par Būvatļaujas kopijas (apliecinātas) saņemšanu no Būvdarbu veicēja | Ministru kabineta noteikumi Nr. 529 „Ēku būvnoteikumi” 105.p. |
| 33. | Detalizētāki rasējumi | Ministru kabineta noteikumi Nr. 529 „Ēku būvnoteikumi” 110.p. |
| 34. | Būvasu nospraušanas akts | Ministru kabineta noteikumi Nr. 529 „Ēku būvnoteikumi” 111.p. |
| 35. | Esošo pazemes inženiertīklu un citu būvju asu nospraušanas akts | Ministru kabineta noteikumi Nr. 529 „Ēku būvnoteikumi” 112.p. |
| 36. | Būvdarbu kvalitātes kontroles sistēma | Ministru kabineta noteikumi Nr. 529 „Ēku būvnoteikumi” 125.p. |
| 37. | Būvdarbu veikšanas laika saskaņojums ar ēkas īpašnieku | Ministru kabineta noteikumi Nr. 529 „Ēku būvnoteikumi” 132.p. |
| 38. | Pamatu izpildmērījuma plāns | Izriet no Ministru kabineta noteikumi Nr. 529 „Ēku būvnoteikumi” 134.p.p. |
| 39. | Norīkotu būvspeciālistu rīkojumi | Savstarpēji noslēgti Līgumi starp Galveno Būvuzņēmēju un Darbuzņēmēju |
| 40. | Rakšanas atļauja | Saistošie noteikumi |
| 41. | Pašvaldības teritoriju nomas līgumu kopijas | Saistošie noteikumi |
| 42. | Galvenā būvuzņēmēja darba aizsardzības instrukciju saraksts | Izriet no Ministru kabineta noteikumiem Nr.749 „Apmācības kārtība darba aizsardzības jautājumos” |
| 43. | To darba aizsardzības instrukciju kopijas, kuras tiek izmantotas, veicot darba aizsardzības instruktāžu objektā | Izriet no Ministru kabineta noteikumiem Nr.749 „Apmācības kārtība darba aizsardzības jautājumos” |
| 44. | Darba aizsardzības instruktāžu darba vietā reģistrācijas žurnāls | Izriet no Ministru kabineta noteikumiem Nr.749 „Apmācības kārtība darba aizsardzības jautājumos” |
| 45. | Ugunsdrošības instruktāžas uzskaites žurnāls | Ministru kabineta noteikumi Nr.82 „Ugunsdrošības noteikumi” 6.p. |
| 46. | Darba vides risku novērtējums | Izriet no Ministru kabineta noteikumi Nr.660 „Darba vides iekšējās uzraudzības veikšanas kārtība” |
| 47. | Nodarbināta apliecības (jābūt nodrošinātai katram darbiniekam) | Ministru kabineta noteikumi Nr.92 „Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus” 28.3p. |
| 48. | Būvdarbu veicēja atbildīgā būvdarbu vadītāja (būvspeciālista) profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polise | Izriet no Būvniecības likuma 5.p. (1) 9) Izriet no Ministru kabineta noteikumi Nr. 500 „Vispārīgie būvnoteikumi” 131.4., 139.6.p.p Izriet no Ministru kabineta noteikumi Nr.502 „Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu” |
| 49. | Atsevišķu būvdarbu veicēja atbildīgā būvdarbu vadītāja (būvdarbu vadītāju, kas nav atbildīgie būvdarbu vadītāji konkrētajā objektā) (būvspeciālista) profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polise | Izriet no Būvniecības likuma 5.p. (1) 9) Izriet no Ministru kabineta noteikumi Nr. 500 „Vispārīgie būvnoteikumi” 131.4., 139.6.p.p Izriet no Ministru kabineta noteikumi Nr.502 „Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu” |
| 50. | Atbildīgā būvuzrauga (būvspeciālista) profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polise | Izriet no Būvniecības likuma 5.p. (1) 9) Izriet no Ministru kabineta noteikumi Nr.502 „Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu” |
| 51. | Atbildīgā autoruzrauga (būvspeciālista) profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polise | Izriet no Būvniecības likuma 5.p. (1) 9) Izriet no Ministru kabineta noteikumi Nr.502 „Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu” |
| 52. | Iekšējās darba kārtības noteikumi un darba kārtības noteikumi būvlaukumā | Savstarpēji noslēgti Līgumi starp Atbildīgo būvdarbu veicēju un Atsevišķu būvdarbu veicēju |
| 53. | Nozaudēto nodarbināto apliecību reģistrācijas uzskaites žurnāls | Izriet no Ministru kabineta noteikumi Nr.92 „Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus” 28.6p. |
| 54. | Ugunsdzēšamo aparātu uzskaites žurnāls | Ministru kabineta noteikumi Nr.82 „Ugunsdrošības noteikumi” 177.p. |
| 55. | Objektā strādājošo, t. sk. Darbuzņēmēju darbinieku, kā arī pašnodarbināto personu medicīniskās pārbaudes lapu kopijas | Izriet no Ministru kabineta noteikumi Nr.219 „Kārtība, kādā veicama obligātā veselības pārbaude” |
| 56. | Stropētāju apliecības un, ja nepieciešams, apliecību derīguma termiņa pagarinājuma protokolu kopijas | Uzņēmuma iekšējā darba aizsardzības sistēma |
| 57. | Stropēšanas shēmas iespējamiem ceļamiem kravām un izstrādājumiem būvniecības laikā | Uzņēmuma iekšējā darba aizsardzības sistēma |
| 58. | Rīkojums par atbildīgās personas par pirmās medicīniskās palīdzības sniegšanu nozīmēšanu | Izriet no Ministru kabineta noteikumi Nr.713 „Noteikumi par kārtību, kādā nodrošina apmācību pirmās palīdzības sniegšanā, un pirmās palīdzības aptieciņas medicīnisko materiālu minimumu” |
| 59. | Norīkojums personai sastatņu pārbaudei | Izriet no Ministru kabineta noteikumi Nr. 92 „Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus” 67.p. |
| 60. | Būvniecības atkritumu uzskaite | Izriet no Ministru kabineta noteikumi Nr.199 „Būvniecībā radušos atkritumu un to pārvadājumu uzskaites kārtība” 3.p. |
| 61. | Bīstamo atkritumu uzskaite | Izriet no Ministru kabineta noteikumi Nr.484 „Bīstamo atkritumu uzskaites, identifikācijas, uzglabāšanas, iepakošanas, marķēšanas un pārvadājumu uzskaites kārtība” 4.p. |
| 62. | Galveno būvasu nospraušanas akts | Izriet no Ministru kabineta noteikumi Nr.325 Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 305-15 "Ģeodēziskie darbi būvniecībā" 2.pielikumu |